2021年度零星工程维修单位遴选

采购编号：TZY-2021008

招

标

文

件

采   购   人: 四川铁道职业学院

四川·成都

2021年8月

## 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	2

第三章  投标文件格式	8

第四章  招标项目技术、商务及其他要求	12

第五章  评标办法	15

第六章  合同主要条款	18

# 第一章  投标邀请

四川铁道职业学院  就  2021年度零星工程维修单位遴选 项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：TZY-2021008

二、招标项目：2021年度零星工程维修单位遴选 项目

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：

详见第四章

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、凡参加报价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格和相关施工资质的经济实体。
   2、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标并需仔细查看现场。
   3、参加报价的单位或代理在认真阅读招标文件后须填写报价书和报价函（见附件），并提供以下证明及资料：

（1）投标人必须具有独立法人资格；有较稳定的施工人员队伍，施工设备能满足工程维修需要,应具备项目经理或技术员及以上资格人员作为技术负责人员。

（2）投标人必须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程总承包三级及以上资质等级。

（3）营业执照副本及复印件；
  （4）安全生产许可证、企业组织代码证、其它有关资质证件。

（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

六、投标截止时间和开标时间：2021年 8月 8日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，并签到（签到地点：成都市郫都区安德镇彭温路399号），若不签到的投标文件将被拒收，投标人自行承担一切后果。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、递交投标文件及开标地点：成都市郫都区安德镇彭温路399号。

八、联系方式

采购人：  四川铁道职业学院

地   址： 成都市郫都区安德镇彭温路399号

联 系 人：贺老师   李老师

联系电话：028-68939969

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：四川铁道职业学院 地 址：成都市郫县安德镇彭温路399号 联 系 人：贺老师 李老师 联系电话：028-68939969 |
| 2 | 项目名称 | 2021年度零星工程维修单位 |
| 3 | 招标编号 | TZY-2021008 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起30天 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一套，用于唱标的“投标报价表”一份。 |
| 10 | 装订要求 | 正本装订，不得有活页。 |
| 11 | 投标文件、投标报价表的包装和密封 | 投标文件、“投标报价表”分别单独包装和密封，同时递交采购人。 |
| 12 | 投标文件递交 | a.时间和地点详见 “投标邀请”; b.采购人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人代表人执有效身份证参加。 c.其他要求详见第二章“投标文件”第11条“投标文件的递交”。 |
| 13 | 开标时间、地点 | 时间：2021年 8月 8日 10:00（北京时间） 地点：成都市郫都区安德镇彭温路399号后勤基建2F评标室 |

## 二、招标文件

### 1．招标文件的构成

1.1本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）招标项目技术、商务及其他要求；

（五）评标办法；

（六）合同主要条款；

1.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 2. 招标文件的澄清和修改

2.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2要求对招标文件进行澄清的投标人，均应通知招标人，招标人应对招标文件进行澄清。

## 三、投标文件

### 3．投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

### 4. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 5. 知识产权

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 6．投标文件的组成。投标文件包括：

（1） 投标函

- 法定代表人授权书

- 分项报价明细表

- （4）投标人近三年类似项目业绩一览表

### 7.投标文件的说明。

7.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写“投标报价表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

7.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表。

7.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）法定代表人和授权代表人身份证复印件；

（4）证明投标人业绩的有关材料；

（5）商务应答表。

### 8．投标文件格式

8.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

8.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 9．投标有效期

投标有效期为开标后 30天。

### 10. 投标文件的密封和标注

10.1 投标人应在投标文件正本封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

10.2  所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

10.3 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 11．投标文件的递交

11.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

11.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 12．投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

12.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

12.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

四、开标、评标和中标

13．开标

13.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

13.2 开标时，采购人邀请学校纪检监察室派人对开标及评标全过程进行现场监督。

13.3投标文件中有关明细表内容与“投标报价表”不一致的，以“投标报价表”为准。

### 14．评标

评标采用综合评标法（参见第五章）

### 15．中标通知书

15.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

15.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

五、签订及履行合同和验收

## 16. 签订合同

16.1中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人有权取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

16.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

16.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.4 中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同原件（三份）送采购人。

## 17. 履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》争议解决条款的有关规定进行处理。

## 18. 验收

中标人与采购人按照招标项目技术、商务及其他要求（参见第四章）进行验收，采购人也可依据合同自行组织验收。

## 六、投标纪律要求

## 19. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

七、质疑

## 20.质疑。在招标投标过程中，如有任何质疑，可向四川铁道职业学院纪检监察室询问，联系电话：028-68939874。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购人名称）：

我方全面研究了 “                  ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权          （姓名、职务）代表我方                  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为

人民币            元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效  工作日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本壹份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方同意本次招标的投标有效期为      。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                （被授权人姓名、职务）为我方 “                ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、分项报价明细表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 四、投标人近三年类似项目业绩一览表

招标编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人以上业绩需提供有关书面证明材料（中标通知/合同复印件，原件备查，规格型号、数量、价格等具体内容不能遮盖，否则投标无效）。如要求描述“完成项目质量”，则需提供合同验收合格或用户单位书面证明，表不够可另附。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章  招标项目简介

| 项目名称 | 2021年度零星工程维修单位遴选 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 本学院内建（构）筑物维修，主要包括室内外瓷砖修补（墙地砖）；室内墙面粉刷；室内吊顶、矿棉板的更换、室外露天铁质设施设备除锈刷漆、室内外玻璃更换、水沟盖更换、栏杆修复、防火门除锈上漆、卫生间更换便盆、安装不锈钢防护栏、地面或墙面防水处理、校园休闲椅维修及上漆、铝合金防盗纱窗、塑钢纱窗、垃圾桶除锈上漆、公寓塑钢门板更换等。 |
| 招标要求 | （1） 投标方根据资质情况对学院提供的零星工程维修项目报价内容进行报价，此报价一个合同周期（壹年）内不变，每次维修按此单价进行结算。其他的维修项目，由乙方根据维修具体内容进行报价，经甲方审核定价后进行实施。 （2）所有维修项目需满足甲方提供的维修方案要求及现行施工规范要求。 （3）其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。 |
| 服务内容和要求 | 1、委托人代表公司全权负责四川铁道职业学院的零星工程维修，并负责该工程的审计结算和财务手续的办理，工程款打入乙方财务帐户。 2、维修量无论大小、难易，只要甲方安排，乙方在接到甲方维修任务3小时内要到达现场，紧急情况要确保1小时内到场。2天内报出书面维修方案和费用，在方案获得批准后立即开始实施，并在规定的时间内完成维修和验收，逾期则按总价的5%/天标准承担违约金。确保通讯工具24小时开通，在需要时能够执行甲方的加班要求。 3、保证在资质范围内对甲方零星工程进行施工，如自身资质不足（如维修玻璃幕墙、道路等项目），乙方必须在经甲方同意情况下委托具有相应资质的单位、专业队伍、专业人员负责实施，并对此负全责。 4、乙方在施工前，应对施工人员及相关人员进行安全培训及交底，保证施工器具、施工设备、施工材料及施工环境处于安全状态下，在工程实施期间乙方保证按照相关行业规范及安全条例进行操作，并做好防护，对施工过程中出现的给他人或自身造成伤害的一切安全事故负全责，接受甲方的监督。 5、乙方应按照施工方案及现行施工及验收规范进行施工，在每道工序完工后，并在隐蔽前应及时通知甲方管理人员到现场查看验收。 6、维修所需费用（维修报价清单中未涉及的项目），乙方应提出合理价格与甲方协商，如乙方多次出现漫天要价或提出极不合理价格，甲方有权视情节严重程度给予经济处罚，直至解除合同。 7、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。 8、对于零星维修项目，原则上半年一结账。 9、乙方应做到文明施工，遵守规范，服从管理，杜绝野蛮施工，在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾要堆放在甲方指定的场地内，否则甲方可根据实际情况进行处罚或更换施工单位。 10、完成甲方安排的水电维修及其他维修项目。 11、协议期限：壹年。协议期满双方视合作情况而定。 |
| 零星工程维修项目清单 | 序号; 维修项目; 规格; 单位; 单价. 1; 修补室内过道墙砖; 330*250MM; 平方. 2; 修补室内卫生间墙砖; 330*250MM; 平方. 3; 修补室内卫生间地砖; 300*300MM; 平方. 4; 修补室内踢脚线; 120*600MM; 米. 5; 修补室外广场地砖; 100*100MM; 平方. 6; 修补室外墙脚砖; 60*240; 平方. 7; 卫生间吊顶修补更换; 300*300; 平方. 8; 过道和办公室等矿棉板更换; 600*600; 平方. 9; 室外露天铁质设备刷漆除锈; 平方. 10; 楼梯护栏及扶手修复及上漆; 米. 11; 防护栏修复除锈上漆; 平米. 12; 防火门除锈上漆; 平方. 13; 窗玻璃更换; 中空普5+6+5(mm); 平方. 14; 卫生间便盆更换; 个. 15; 卫生间面盆更换; 个. 16; 地面防水处理; 平方. 17; 墙面防水处理; 平方. 18; 校园休闲椅维修及上漆; 张. 19; 水沟盖更换; 平方. 20; 铝合金防盗纱窗; 平方. 21; 塑钢纱窗; 平方. 22; 垃圾桶除锈上漆; 个. 23; 公寓塑钢门板更换; 平方. 24; 室内墙面粉刷（中档材料、含人工及材料费用）; 墙面铲除旧腻子后按照正常工艺粉刷出新; 平方. 25; 零星点工含税（费）包干单价; 元/天. 备注：1、 各类维修项目及墙地砖的材质、颜色、样式以实际维修地点原使用材料为准。地面砖（广场砖、和氏砖、大理石）维修：在保持原有外观图案的基础上进行维修。2、各类维修项目都包工包料、包含撤除的废旧材料及产生垃圾的清运费用。. |
| 验收内容及标准 | 根据各个项目实际维修标准进行验收。 |

# 第五章  评标办法

一、评标办法

本次评标采用综合评标法。

二、评分办法说明

对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，定标原则是：
  1、本次招标工程评标定标奉行公开、公平、公正的宗旨。评标中若各评委发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

2、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。
  3、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。
  4、满足招标文件的要求，保证质量和施工时间，费用报价合理。
  5、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。
  6、招标单位有权不接受不合理的低标价。
  7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

三、详细评分标准如下表：

| 零星维修工程招标评分表（技术部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价标准（总计35分） |  |  | 分值权重 |
| （一） | 审查施工组织设计及维修响应时限（29分） | 现场项目经理资历：6分 （以证书复印件为准，必要时验证原件） | A | 具有国家规定（建筑工程）资质 | 2分 |
|  |  |  | B | 具有房建工程施工经验 | 2分 |
|  |  |  | C | 有同类施工项目管理经历 | 2分 |
|  |  | 施工机具及人员配备：6分 | A | 主要施工机具配备计划 | 4分 |
|  |  |  | B | 施工管理人员持证上岗，配备能满足施工需求 | 2分 |
|  |  | 施工方法或技术措施：7分 | A | 对关键设备的施工技术和难度有充分的认识 | 3分 |
|  |  |  | B | 制定了切实可行的施工方法或技术措施 | 2分 |
|  |  |  | C | 采用独有技术 | 2分 |
|  |  | 维修响应时限:6分 | A | 维修响应时间在24小时以内 | 6分 |
|  |  |  | B | 维修响应时间在48小时以内 | 3分 |
|  |  |  | C | 维修响应时间超过48小时 | 0分 |
|  |  | 质量保证措施：4分 | A | 质量保证措施可靠 | 2分 |
|  |  |  | B | 质量保证组织体系 | 1分 |
|  |  |  | C | 质量检测手段的齐全程度 | 1分 |
| （二） | 审查安全体系和安全技术措施（6分） | 安全管理体系审核：4分 | A | 有健全的安全管理体系及专职安全管理人员 | 3分 |
|  |  |  | B | 入场安全知识培训制度齐全，执行安全生产规定 | 1分 |
|  |  | 安全技术措施：2分 | A | 制定了现场安全文明施工措施，安全技术措施完备 | 2分 |
|  |  |  | B | 三年内出现过重大安全事故的此项不得分 | 0分 |
| 合计技术标得分：35分 |  |  |  |  | 35分 |

| 零星维修工程招标评分表（商务部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价标准（总计65分） |  | 分值权重 |
| (一) | 投标报价：50分（以投标最低报价及付款条件最优为基数） | A | 投标最低报价及付款条件最优，得50分 | 50分 |
|  |  | B | 投标价高于最低报价，每高于10%扣5分，高于20%扣10分，以此类推最高扣20分 |  |
| （二） | 财务状况：3分 | A | 至上年度盈利且盈利额500万元以上 | 3分 |
|  |  | B | 至上年度盈利且盈利额100-500万元以内 | 2分 |
|  |  | C | 至上年度盈利且额度小于100万元 | 1分 |
|  |  | D | 至上年度累计亏损者或没有提供资产负债表 | 0分 |
| （三） | 投标人信誉：5分 （以证书复印件为准，必要时验证原件） | A | 近三年获得国家、省、部级奖励 | 2分 |
|  |  | B | 获得银行信用等级证明 | 2分 |
|  |  | C | 通过ISO质量体系认证或同等级别的国家认证 | 1分 |
| （四） | 资质业绩：5分 | A | 同类型工程所占比例 由低到高 | 3分 |
|  |  | B | 投标人施工相关资质能力情况 | 2分 |
| （五） | 招标书的响应情况及承诺：2分 | A | 全部或部分响应招标文件 | 2分 |
|  |  | B | 无响应 | 0分 |
| 合计商务标得分：65分 |  |  |  | 65分 |

四、 投标文件的澄清

为了便于评标小组更加全面有效的对所有投标人的投标文件进行审查、评估和比较，评标小组在评标的过程中随时有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有效书面澄清文件将被理解为其投标文件的一部分，但任何澄清均不得改变投标人的实质内容，否则在评标中不予考虑。

# 第六章  合同主要条款

（合同条款由采购人与中标单位根据各个维修项目协商确认）